- 生态公司东部分公司罗芳生态资源中心试验基地建设项目设计服务采购项目预询价公告

- 深圳市深水生态环境技术有限公司就东部分公司罗芳生态资源中心试验基地建设项目设计服务采购项目，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

- 预询价方

- 深圳市深水生态环境技术有限公司

- 项目名称

- 生态公司东部分公司罗芳生态资源中心试验基地建设项目设计服务采购项目

- 资格要求

- 投标人近3年内（从投标文件递交截止之日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故（提供承诺函，加盖公章，格式自拟）；

- 报价人具有中国境内注册的独立企业法人资格；

- 投标人须具有有效的市政工程设计乙级及以上资质；

- 本项目不接受联合体投标；

- 项目内容

主要设计内容包括但不限于：罗芳生态资源中心试验基地整体设计、已有设备设施的配套给排水、电气自控系统的改造；新增生物干化系统、给水余泥干化系统、厨余加热及三相离心分离系统、新增浆液混凝沉淀及气浮处理系统、输送系统的土建、工艺、设备、结构及配套的电气自控系统的设计。设计成果包括但不限于工艺、土建、结构、电气自控的初步设计、项目概算书、施工图纸、项目预算书、竣工图纸等。

- 服务要求

1.报价：本次投标报价为总价包干，被视作已包括了项目内容中所有设计费、税费及完成本项目不可或缺的工作和责任发生的所有费用

2.交期：合同签订后10日历天内提供初步设计及项目概算书，初步设计书面确认后20日历天内提交施工图纸及项目预算书，项目竣工验收后15日历天内提交竣工图。

- 付款要求

设计评审并获得批复十个工作日内，支付合同总额的30%；施工图完成后支付合同总额的45%；项目竣工验收并提交竣工图纸后支付合同总额的25%。

- 报价格式

- 报价单（格式见附表1）；

- 营业执照扫描件；

- 承诺书（格式见附表2）。

- *以上文件均须加盖投标人公章

- 现场踏勘

不统一组织，需投标人在报名期限内自行提前联系前往深圳市罗芳水质净化厂项目现场进行现场踏勘，以了解项目现状、项目实施内容、周围环境等。（现场踏勘联系人：唐工  13286966189 ）

★未参加现场勘查的，视为已知晓本项目要求的一切内容，中选须按项目要求执行。。

- 验收要求

项目所完成的正式报告成果，达到了国家相关标准、深度要求和甲方编制要求，通过专家评审，通过行政主管部门审批。

- 递交报价文件的截止时间、地点

- 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮tang.hena@szwatereco.com，邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

- 接收报价文件截止时间：2025年1月24日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 联系人：唐工  电话:13286966189。

欢迎各供应商了解详情。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年1月20日

附表1：投标总价

投标总价

招标人：深圳市深水生态环境技术有限公司

项目名称：东部分公司罗芳生态资源中心试验基地建设项目设计服务采购项目

- 本项目的投标总价（含  %增值税）为人民币    　　    元（大写：____________元）。其中不含增值税的总价为人民币    　　    元，增值税金额为人民币    　　    元。投标报价详细清单见分项报价表。

- 投标采用总价包干。投标总价被视作已包括但不限于专业工作人员劳务费、交通费、通讯费、研究资料购置费、专业问题咨询费、成果文本印刷费、成果论证评审费等。

- 不含增值税的合同金额不因税率变化而变化。若在合同履行期间，遇国家政策调整，税率发生变化，双方根据最新税率政策调整合同总金额及相应的进度款支付金额。

- 工期：合同签订后10日历天内提供初步设计图及项目概算书，初步设计书面确认后20日历天内提交施工设计图及项目预算书，项目竣工验收后15日历天内提交竣工设计图。

- 付款方式： 设计评审并获得批复十个工作日内，支付合同总额的30%；施工图完成后支付合同总额的45%；项目竣工验收并提交竣工图纸后支付合同总额的25%。

投标人（盖章）：

法定代表人委托代理人（签字或盖章）：

编制时间：

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加东部分公司罗芳生态资源中心试验基地建设项目设计服务采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

有限公司 已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

有限公司愿意无条件接受：

1.宣布          有限公司投标废标。

2.取消          有限公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): | 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |